Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Dr. Maurizio Calligaro

VENEZIA

Venezia, 12 Giugno 2008

PG N.  252342/2008

Oggetto:  risposta interrogazione n. 1350 cons. Saverio Centenaro - Quali tempi e costi dell’arredo urbano dell’area verde fronte “Residenza anziani Anni Azzurri”?

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si allega la nota pervenuta dal Direttore Lavori arch. Luzzi.

Cordiali saluti

Laura Fincato

Allegati: 1

ALLEGATO

Interrogazione n. 1350 cons. Saverio Centenaro - Quali tempi e costi dell’arredo urbano dell’area verde fronte “Residenza anziani Anni Azzurri”?

I lavori di cui all’oggetto sono stati consegnati il giorno 29/10/2007e dovevano essere ultimati per il giorno 26/1/2008.

Trattandosi anche di piantumazioni di alberi, arbusti e realizzazione di tappeti erbosi è risultato opportuno predisporre una sospensione lavori, in data 7/1/2008, in quanto le condizioni atmosferiche non consentivano l’esecuzione delle lavorazioni sopra citate.

I lavori tuttavia sono ripresi in data 28/1/2008 e dovevano essere ultimati per il 17/2/2008.

La ditta Bordin Fiorenzo ha chiesto in data 18/2/2008 proroga, viste le cattive condizioni meteoriche stagionali.

L’Ufficio ha concesso 80 giorni di proroga fissando per il 7/5/2008 l'ultimazione  dei lavori.

Poiché i lavori non sono ancora ultimati, l’Ufficio provvederà all’applicazione

della penale prevista in contratto all’art. 15 del Capitolato, fino alla conclusione certificata dei lavori.

Direttore Lavori

Arch. A.Luzzi